**СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ**

Начальник территориального отдела Управления Глава сельского поселения

Федеральной службы по надзору в сфере Мурапталовский сельсовет

защиты прав потребителей и благополучия муниципального района

человека по Республике Башкортостан Куюргазинский район

в городе Кумертау , Мелеузовском , Кугарчинском, Республики Башкортостан

Куюргазинском , Федоровском районах \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Кинжалеев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А.Ибатуллин «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 г.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

**ПЛАН**

**мероприятий по улучшению качества питьевой воды в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятия | период проведения, годы | финансирование (тыс. руб.) | ответственный |
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованных систем водоснабжения | в течение всего периода | - | - | - | - | - | - | - | СПК им.Кирова |
| 2 | Выявление бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения | в течение всего периода | - | - | - | - | - | - | - | Администрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 3 | Оформление прав собственности на объекты централизованных систем холодного водоснабжения | 2015-2016 | 200 | 100 | 100 | - | - | - | - | Администрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 4 | Создание мест отбора проб воды | 2018 год | 15 | - | - | - | 15 | - | - | СПК им.Кирова |
| 5 | Проведение лабораторных исследований качества воды в централизованных системах водоснабжения | ежегодно | 227 | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | Администрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 6 | Заключение договоров с организациями, осуществляющими холодное водоснабжение | Постоянно | - | - | - | - | - | - | - | СПК им.Кирова |
| 7 | Подключение объектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения | при поступлении заявлений | - | - | - | - | - | - | - | СПК им.Кирова |
| 8 | Разработка и утверждение инвестиционной программы развития централизованных систем водоснабжения | 2019 год | - | - | - | - | - | - | - | Администрация СП Мурапталовский сельсоветСПК им.кирова |
| 9 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | постоянно | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 10 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно | - | - | - | - | - | - | - | СПК им.Кирова |
| 11 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы холодного водоснабжения: | ежегодно | 540 | 540 | - | - | - | - | - | СПК им.КироваАдминистрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 11.1 | Прокладка водопровода на переулке Водный д.Старомурапталово | 2016 год | 500 | 500 | - | - | - | - | - | СПК им.КироваАдминистрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 11.2 | Замена глубинного насоса в артезианской скважине в с.Новомурапталово | 2016 год | 20 | 20 | - | - | - | - | - | СПК им.КироваАдминистрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 11.3 | Замена глубинного насоса в артезианской скважине в д.Аксарово | 2015 год | 20 | 20 | - | - | - | - | - | СПК им.КироваАдминистрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 12 | Капитальный ремонт и строительства новых объектов водоснабжения: | 2019-2020гг | 1000 | - | - | - | - | 500 | 500 | СПК им.КироваАдминистрация СП Мурапталовский сельсовет |
| 12.1 | Установка водонапорной башни в с.Якутово | 2019-2020гг | 1000 | - | - | - | - | 500 | 500 | СПК им.КироваАдминистрация СП Мурапталовский сельсовет |