Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 год» и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018-2022 годы[[1]](#footnote-2) |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель Программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территорий общего пользования | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 3 локальных сметных расчета и дизайн-проекта | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 2.2. Мероприятия:  Благоустройство общественных территорий трех объектов | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | Установка детских площадок, МАФ, вазонов, урн | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве территорий общего пользования | | | | | | |
| 2.1. Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству территории общего пользования | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования, | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |
| 2.2. Мероприятия: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 2018 | 2022 | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству территории общего пользования | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей Программы |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 год»

**План реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I  квартал | II  квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработать и опубликовать для общественного обсуждения проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2020 гг» | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Разработать, утвердить, и опубликовать Порядок общественного обсуждения проекта Программы, в том числе формирование общественной комиссии | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2020 гг. | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработать, утвердить и опубликовать Порядок и разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий включенных в Программу | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан | 15.09.2017 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 гг» с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  | Не позднее 31.12.  2017 |
| Контрольное событие № 6 | Утвердить с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  | Не позд-нее 31.12.  2017 |
| Контрольное событие № 7 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан 2018-2022 годы» | Администрация сельского поселения Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан |  |  |  | Не позд-нее  31 декаб-ря 2017 года |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Мурапталовский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан на 2018-2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Площадь благоустройства  м2, м, ед. | Перечень мероприятий | Общая стоимость мероприятий,  тыс.руб.  Бюджет Бюджет Бюджет  РФ РБ СП | | | Итого,  тыс.  руб. |
| 1 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Новомурапталово ул.Парковая  Парк Победы | 865 | **Реконструкция парка Победы:**  1. установка нового металлического (кованого) ограждения;  2. установка мусорных урн – 2 шт.  3. установка лавочек для отдыха металлических – 2 шт.;  4. установка уличного освещения:  -бетонные опоры – 1 шт.  -лампы светодиодные – 1 шт.  5.посев газона  6. Посадка деревьев |  |  |  |  |
| 2 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Новомурапталово центральная площадь возле СДК | 1510 | **Реконструкция центральной площади возле СДК**  1. установка сцены с навесом для проведения массовых мероприятий – 1 шт.;  2.установка мест для зрителей возле сцены с навесом  3. установка мусорных урн – 3 шт.  4. установка лавочек для отдыха металлических – 4 шт.;  5.установка уличного освещения:  -бетонные опоры-2 шт  - лампы светодиодные – 2 шт.  6. Установка цветников-4 шт. |  |  |  |  |
| 3 | Республика Башкортостан Куюргазинский район с. Новомурапталово | 3100 | **Строительство парка культуры и отдыха села Новомурапталово**  1. устройство асфальтового покрытия;  2. установка нового металлического (кованого) ограждения;  3.Установка стелы «Я люблю Новомурапталово»  4.Установка крытых беседок металлических- 6 шт;  5.установка детской спортивно-игровой площадки – 2 шт.  6. установка малых архитектурных форм  7. установка мусорных урн – 3 шт.  8. установка лавочек для отдыха металлических – 6 шт.;  9.установка уличного освещения :  -бетонные опоры – 6 шт.  -лампы светодиодные – 6 шт.  10. установка цветников – 6 шт. |  |  |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-2)